OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: Nazwa (firma) oraz adres zamawiającej

Opera  Nova   w  Bydgoszczy

85-070  Bydgoszcz,  ul.  Focha 5

TELEFON 	(052)   325 15 47

FAX 		(052)   325 15 47

adres e-mail: dyrekcja@operanova.bydgoszcz.pl

adres WWW:  http://www.operanova.bydgoszcz.pl,

Rejestr Instytucji Kultury nr EK II 4011/06/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

W imieniu Zamawiającej działa Realizator Inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej sp. z o.o. , 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 353, tel. 052/3433710,
fax-052/3444101,

adres e-mail: firma@poi.com.pl,

adres WWW: http://www.poi.com.pl

Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

W sprawach formalnych, technicznych – Pani Aleksandra Łabuńska – tel. 052/3434950, fax-052/3444101

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osób upoważnionych do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)   Opis
1.1)     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „zagospodarowanie terenu wokół obiektu Opera Nova w Bydgoszczy – wykonanie okładzin amfiteatru i okładzin murów oporowych z płyt granitowych typu BORÓW gr. 3 cm mocowanych na kotwy oraz barierek ze stali nierdzewnej”

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych,
realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

1.3)  Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Opera Nova w Bydgoszczy, 85-070 Bydgoszcz, ul. Focha 5

1.4)  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.5)  Określenie przedmiotu zamówienia: „zagospodarowanie terenu wokół obiektu Opera Nova w Bydgoszczy – wykonanie okładzin amfiteatru i okładzin murów oporowych z płyt granitowych typu BORÓW gr. 3 cm mocowanych na kotwy oraz barierek ze stali nierdzewnej”

Okładziny wykonać należy z granitu BORÓW gr. 3 cm.

Ponadto w skład zakresu zamówienia wchodzi:
1. obsługa geodezyjna,
2. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
1.6)  Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy

  - Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.43.0000-0
1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2)  Wielkość lub zakres zamówienia
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 15.11.2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium:

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł zgodnie art. 45  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w tej wysokości (nie później niż do dnia i godziny, w której nastąpi otwarcie przetargu). Jeżeli jest to świadczenie pieniężne to dokumentem potwierdzającym będzie oryginał przelewu bankowego, a jeśli inna forma w myśl art. 45 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, stosowny dokument w oryginale. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jednocześnie podajemy informację dotyczącą konta:

POI Sp. z o.o Bydgoszcz

45 1240 3493 1111 0000 4279 1344 Bank PeKaO S.A. II/Oddział Bydgoszcz

z adnotacją:

WADIUM – „Zagospodarowanie terenu wokół obiektu Opera Nova w Bydgoszczy – wykonanie okładzin amfiteatru i okładzin murów oporowych oraz barierek ze stali nierdzewnej.”

tyt. zabezpieczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2)     Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu:

2.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia- wykonali przynajmniej 3 zadania odpowiadające swym zakresem i wartościom przedmiotowi zamówienia (załącznik nr2) w ostatnich 5 latach wraz z referencjami należytego wykonania robót,

c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonywania zamówienia,

d) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych <Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 oraz Nr 170, poz. 1217 i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego.

e) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych <Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 oraz Nr 170, poz. 1217)

f) złożyli wszystkie wymagane dokumenty

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie
dokonana:
a) według formuły: spełnia - nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) niespełnienie chociażby jednego z warunków będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, przy czym Zamawiający wezwie  na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. <Dz. U. z 2006 Nr 164,poz 1163 oraz Nr 170, poz. 1217>

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych <Dz. U. z 2006 Nr 164,poz 1163 oraz Nr 170, poz.1217>,

c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych <Dz. U. z 2006 Nr 164,poz 1163 oraz Nr 170, poz.1217>,

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualnej informacji (data wystawienia nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert) z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych <Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 oraz Nr 170, poz. 1217zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.04.2004 r. w sprawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, jakich mogą żądać zamawiający od wykonawców,

f) zaświadczenia od właściwego:
- naczelnika Urzędu Skarbowego
- oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających, ze oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

g) wykaz osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień budowlanych do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Techników i Inżynierów Budownictwa z posiadanym aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej tych osób

h) wykaz  sprzętu będącego w dyspozycji lub w posiadaniu Wykonawcy, będącego
koniecznym do wykonania zamówienia

i) wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, zbliżonych co do zakresu i wartości objętych zamówieniem, poparty referencjami,

j) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy

k) szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony w programie funkcjonalno użytkowym

l) polisę OC od prowadzonej działalności gospodarczej

ł) wykaz  podwykonawców lub oświadczenie o wykonaniu zadania własnymi siłami

m) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres co najmniej 3  lat od dnia odbioru końcowego wykonanych robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.poi.com.pl
3.2) Termin składania ofert: 09.08.2007 godzina 08:00.
3.3)  Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.4)  Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.5)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.08.2007, godzina 9.30,

Oferty należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycyjnej sp. z o.o. 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 353,

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1)Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków

Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: ………………. data publikacji ………………

załącznik nr 1

........................................................

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)               				.......................	...........	.......								 	      (miejscowość i data)

tel.: ...............................................

fax: ...............................................

F O R M U L A R Z      O F E R T OWY

Opera Nova

w Bydgoszczy

ul. Marszałka Focha 5,

85-070 Bydgoszcz

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro na zagospodarowanie terenu wokół obiektu Opera Nova w Bydgoszczy – wykonanie okładzin amfiteatru i okładzin murów oporowych z płyt granitowych typu BORÓW gr. 3 cm mocowanych na kotwy oraz barierek ze stali nierdzewnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektach technicznych, przedmiarach robót oświadczamy, iż:

Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową zgodnie z poniższym zestawieniem:

- za cenę ..................................... zł (brutto):

słownie:.......................................................................................................zł (brutto)
      (w tym: podatek VAT: ......%; koszt robót oraz wszelkie inne koszty wynikające 
       z warunków realizacji zamówienia),

- w wymaganym przez Zamawiającą okresie realizacji,

- wyrażając zgodę rękojmi na całość wykonanych prac oraz na warunki płatności wynikające z załączonej do SIWZ umowy.

  - Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającą w załączonej do SIWZ umowie.

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie:

      - * w ramach sił własnych;

      - *	w ramach utworzonego konsorcjum (wykonawców występujących wspólnie) związanego załączoną do oferty umową konsorcjalną;

      - * przy pomocy podwykonawców (tj. na zasadach art. 474 KC.) wykonamy jedynie zakres robót ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - Integralną część niniejszej oferty stanowi formularz cenowy – zał. nr 2 do SIWZ oraz kosztorys szczegółowy.

  - Załącznikami do oferty są:

- dowód wniesienia wadium,

- *umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków,

- *aktualny odpis z właściwego rejestru, *aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego - ....... szt.,

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz *właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub *Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- *polisa, *inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ,

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót, z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie,

- ………………………………

- ……………………………..

* niepotrzebne skreślić

....................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy,

oznaczonych z imienia i nazwiska)

UWAGA:

*Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

**Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

pieczęć wykonawcy                                                                                                                  Miejscowość, data

w y k a z

### wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót

| ##### LP | ## RODZAJ ROBÓT | ## WARTOŚĆ ROBÓT | - DATA - WYKONANIA | - MIEJSCE WYKONANIA | - DOKUMENTY potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

Załączniki:

#### Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie -  szt.  ............

...............................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, oznaczonych z imienia i nazwiska  )

Projekt umowy                                                      Załącznik nr 3

UMOWA   Nr ............

W dniu ..............2007 r.  w Bydgoszczy pomiędzy:

Operą Nova w Bydgoszczy z siedzibą w 85-070 Bydgoszcz ul. Marszałka Focha 5, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury nr EK II 4011/06/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, którą reprezentuje           
- Maciej Figas - Dyrektor

- Krystyna  Skrzypczak –Główna Księgowa

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającą”,

a

................................................................................................, z siedzibą w .......................... przy ul. ............................., zarejestrowanym w ..........................................., reprezentowanym przez:

.- ....................................................- ...............................................

-  ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza kwotę wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiająca powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlano-instalacyjnych na zadaniu pn.: „zagospodarowanie terenu wokół obiektu Opera Nova w Bydgoszczy – wykonanie okładzin amfiteatru i okładzin murów oporowych z płyt granitowych typu BORÓW gr. 3 cm mocowanych na kotwy oraz barierek ze stali nierdzewnej” na warunkach określonych w:

## specyfikacjach technicznych;

  - projektach technicznych i przedmiarach robót;

## specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - ofercie wykonawcy

  - kosztorysach ofertowych,

- Specyfikacje, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotowego zamówienia strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów
i ustalonych zwyczajów.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy robót wynikający 
z projektów technicznych, przedmiarów robót, oferty wykonawcy oraz konieczności spełnienia warunków niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:

  - rozpoczęcie -  ..................2007r.

  - zakończenie – 15 listopad 2007 r.

§ 4

- Zamawiająca ustanawia Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 353 jako Realizatora Inwestycji do sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad realizacją niniejszej umowy. Realizator Inwestycji powołuje do pełnienia powierzonych mu funkcji inspektorów nadzoru uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

  - p. Elżbieta Sieradzka – Błaszczyńska, posiadająca uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr WBPP-NB-7210/202/83

Inspektor nadzoru działa w zakresie określonym Ustawą Prawo Budowlane, postanowień niniejszej umowy, rozliczania budowy, akceptacji protokółów odbioru i faktur za wykonane

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. ………..……………….., legitymującego się upr. bud. nr ……………………………………………… w specjalności ……………………………………………...

§ 5

Strony zgodnie stwierdzają, że Realizator Inwestycji dostarczył Wykonawcy formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zawierającymi istotne dla Zamawiającej postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nadto stanowi jej integralną część.

§ 6

- Realizator Inwestycji przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu trzech dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§ 7

- Wykonawca wykona dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecze budowy a po zakończeniu prac zdemontuje zaplecze budowy jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, na zorganizowanym przez siebie placu budowy. Wykonawca zainstaluje liczniki energii elektrycznej i wody zużywanych w związku z realizacją robót.

- Wykonawca zobowiązuje strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

- Wykonawca zapewni oraz poniesie koszty związane z inwentaryzacją powykonawczą, wykonaną zgodnie z przepisami regulującymi tę problematykę.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628).

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającej w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty na warunkach określonych w opracowanym i obowiązującym w Operze Systemie i zasadach bezpieczeństwa wymaganych w trakcie realizacji robót na terenie budowy OPERA NOVA w Bydgoszczy 
przy ul. Focha 5 oraz zgodnie z obowiązującą Instrukcją ochrony obiektu. Wykonawca zostanie zapoznany z omówionymi Systemem oraz Instrukcją wraz z przekazaniem placu budowy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - prace, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi pracami montażowymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Ubezpieczenie będzie obejmowało roboty – do wartości, nie mniejszej aniżeli wartość 
 wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 11 umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 - ustawy Prawo Budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającej (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów świadectwo dopuszczenia do stosowania.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającej jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiająca zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającą.

- Na zmianę materiałów, urządzeń itp. użytych do wykonania przedmiotu umowy 
w stosunku do projektów, o których mowa w § 1 ust. 1 bezwzględnie jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającej i autora dokumentacji projektowej.

§ 10 *

(zapis niniejszego § zostanie odpowiednio zmieniony, jeżeli Wykonawca będzie

wykonywał zamówienie siłami konsorcjum lub/i będzie korzystał z podwykonawców)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi podmiotów związanych umową konsorcjalną.

- Wykonawca (konsorcjum) ponosi wobec Zamawiającej pełną odpowiedzialność solidarną za roboty/prace, wykonane przez określone na wstępie konsorcjum.

- Wykonawca wykona zakres robót/prac: ............................................................................ ………….................................... (wskazanych w ofercie) przy pomocy podwykonawcy: ........................................................... (wskazanego w ofercie).

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającej pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni przed zamiarem powierzenia części robót podwykonawcy przedstawić Zamawiającej umowę lub projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiająca w terminie 14 dni od przedstawienia w/w umowy lub  jej projektu może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia wobec podwykonawcy lub umowy. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającej na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą jest zawarcie umowy o o przelewie wierzytelności przyszłej pomiędzy Zamawiającą, Wykonawcą, a podwykonawcą, której projekt jest załącznikiem (nr 3A) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającej i Wykonawcy. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 11

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe, będące sumą wynagrodzeń za poszczególne elementy robót wynikające z  kosztorysu szczegółowego dołączonego do oferty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) - ................... zł,  słownie: ........................................................................................ zł, w tym: -  podatek  VAT - …………………………………………………............ zł,  słownie: ...................................................................... zł,

-  wartość netto - ..........…zł,  słownie: ............................................................................ zł.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania wykonania robót lub konieczność wykonania robót zamiennych to Wykonawca, na żądanie Zamawiającej, obowiązany jest zaniechać wykonania określonych robót oraz wykonać roboty zamienne - w zakresie uzgodnionym z Zamawiającą tak pod względem rzeczowym jak i finansowym. Rozliczenie takich robót dokonane zostanie w oparciu o składniki kosztorysu ofertowego.

- W związku z prawem Zamawiającej do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców,

- Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,

- Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

(zapis niniejszego § zostanie dostosowany dla wybranej przez Wykonawcę formy/ form zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 tj.: …………………………………………………….................. zł. słownie: ..................................................................... złotych.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. ...................... zł i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w następujący sposób:

  - 70 %  (................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającą za należycie wykonane,

  - 30 % (....................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmii.

- Dokument gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, poręczenia uwzględnia, że:

- 100 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- 30 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, które zostały przywołane w pkt. 4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji to wady prac powstałe w tym okresie usunie Zamawiająca lub prawomocny użytkownik w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia uprawnień Zamawiającej z tytułu rękojmi.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie oznaczonym w § 3 to wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikająca z dokumentu gwarancyjnego/poręczenia, którego ważność wygasa w terminie jak wyżej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniężna w gotówce na rzecz Zamawiającej, jako stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania prac stanowiących jej przedmiot – chyba, że Wykonawca bezzwłocznie przedłoży stosowny aneks do dokumentu gwarancji/poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

- Kaucja pieniężna, o której mowa w ust. 9 zostanie utworzona przez potrącenie z faktury częściowej opiewającej na wartość nie mniejszą jak wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaś jej zwrot nastąpi wg postanowień określonych w ust. 5.

§ 14

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającej kary umowne przez potrącenie bezpośrednio 
z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

  - Zamawiająca płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,(likwidacja)

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (Kierownik) zgłosi Zamawiającej gotowość do odbioru wpisem 
w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiająca wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym

Wykonawcę. Odbiór zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową w składzie Realizator Inwestycji, Zamawiająca, Wykonawca.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającej

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającej przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej przepisami techniczno-budowlanymi,

- wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

- decyzje Zamawiającej co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiająca uznała jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającej, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiająca doręczy Wykonawcy przedmiotu umowy.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbiorów częściowych i odbioru końcowego:

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Realizatorowi Inwestycji na 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności:

- Protokółów technicznych odbioru,

- Niezbędnych świadectwa  jakości,

- Dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji umowy,

- Oświadczenie kierownika budowy-robót,

- Zamawiająca może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiająca doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru - dzień ten stanowi datę odbioru i wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 3 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokółu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającej (inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 16

      - Wykonawca udziela Zamawiającej na przedmiot umowy trzyletniej gwarancji jakości. Strony również ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi trzy lata. Początek terminu gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Warunki gwarancji ustalone zostaną w odrębnym dokumencie gwarancyjnym, który doręczony zostanie Zamawiającej przy odbiorze końcowym. Warunki tej gwarancji nie mogą być mniej korzystne od przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

      - Zamawiająca lub prawomocny użytkownika przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rękojmi i gwarancji obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającą przy uwzględnieniu możliwości technicznych ich usunięcia.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie pisemnie powiadamiał Zamawiającą o zmianie swojej siedziby oraz numerach telefonicznych do nawiązania kontaktów. Jeżeli w wyniku braku takiej informacji nastąpi opóźnienie powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady, to kara umowna w wysokości jak za zwłokę w usunięciu wad, liczona będzie również za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wady spowodowanej brakującą informacją  o siedzibie Wykonawcy.

§ 17

1. Ustala się następujący sposób zapłaty wynagrodzenia:

a) 70% wynagrodzenia jak w § 11 ust. 2, czyli kwota:

- brutto (łącznie z podatkiem VAT) - ................... zł,  słownie: ................................ zł,

w tym:  -  podatek  VAT - …………............zł, słownie: .................................................. zł,

-  wartość netto - ..........…zł,  słownie: ............................................................................ zł.

w okresie realizacji zadania inwestycyjnego – zafakturowane zastanie w podziale na miesięczne raty proporcjonalnie do zaawansowania robót.

b) 30% wynagrodzenia jak w § 11 ust. 2, czyli kwota:

- brutto (łącznie z podatkiem VAT) - ................... zł,  słownie: ................................ zł,

w tym:  -  podatek  VAT - …………............zł, słownie: .................................................. zł,

-  wartość netto - ..........…zł,  słownie: ............................................................................ zł.

po przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzonym protokółem odbioru końcowego, w którym stwierdzi się że przedmiot umowy został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury miesięcznej będzie podpisany przez inspektora nadzoru protokół zaawansowania robót

      - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy, Realizatora Inwestycji i Zamawiającą protokół odbioru końcowego.

      - Faktury będą wystawiona na Zamawiającą i przedstawiane Realizatorowi Inwestycji, który w ciągu 7 dni opisze faktury i przekaże je Zamawiającej.

      - Zamawiająca opłaci fakturę w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającej wraz z dokumentami rozliczeniowymi – na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

§ 18 *

1.Zmiana i uzupełnienie zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającej.

3. Zarówno wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy jak i konieczność wprowadzenia zmian do umowy wymagają protokolarnego stwierdzenia wystąpienia takich okoliczności oraz uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

§ 19

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającej złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

- w  sytuacji określonej  w § 11 ust.4.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającą obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającej sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającą prace przerwane oraz prace zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej 
w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiająca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, urządzeń określonych w § 19 ust. 4 pkt 3,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy tytułu XVI oraz tytułu XV KC., w sprawach formalno - prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 21

Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Bydgoszczy.

§ 22

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz.

Nr1 – Zamawiająca

Nr 2 – Wykonawca

Nr 3 – Realizator Inwestycji

# ZAMAWIAJĄCA                                      WYKONAWCA

Załącznik nr 3 A do SIWZ

UMOWA

Zawarta w dniu ..............2007 r.  w Bydgoszczy pomiędzy:

........................................................................................................................................................,  z siedzibą w ............................................ przy ul. .............................................., .................................................................., reprezentowanym przez:

1.- ....................................................- ...............................................

2.- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Cedentem”,

oraz

........................................................................................................................................................,  z siedzibą w ............................................ przy ul. .............................................., .................................................................., reprezentowanym przez:

1.- ....................................................- ...............................................

2.- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Cesjonariuszem”,

§ 1

Cedent oświadcza, że wobec zawarcia z Operą Nova w Bydgoszczy umowy Nr ………………….. z dnia …………………… której przedmiotem jest wykonanie „zagospodarowanie terenu wokół obiektu Opera Nova w Bydgoszczy – wykonanie okładzin amfiteatru i okładzin murów oporowych z płyt granitowych typu BORÓW gr. 3 cm mocowanych na kotwy oraz barierek ze stali nierdzewnej” przysługiwać mu będzie wobec Opery wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za wykonanie wskazanego wyżej przedmiotu umowy.

§ 2

W związku z umownym zleceniem przez Cedenta Cesjonariuszowi wykonania części robót objętych przedmiotem umowy określonym w § 1, Cedent o ś w i a d c z a, że przelewa na Cesjonariusza część swojej przyszłej wierzytelności przysługującej mu wobec Opery, a określonej w § 1 umowy, do kwoty wynagrodzenia ustalonej w umowie zawartej z Cesjonariuszem pomniejszonej o kwoty naliczonych ewentualnie przez Cedenta wobec Cesjonariusza kar umownych i innych odszkodowań bądź kaucji gwarancyjnych przewidzianych w omówionej umowie.

§ 3

Cedent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Opery Nova  w Bydgoszczy o dokonanym przelewie wraz z informacją, że zapłata należnej kwoty powinna zostać wniesiona na rachunek Cesjonariusza w ……………………………..

Cedent zobowiązuje się również do każdorazowego powiadomienia Opery Nova  w Bydgoszczy o każdorazowej bieżącej kwocie do zapłaty na rzecz Cesjonariusza a objętej niniejszym przekazem wierzytelności

§ 4

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiąco egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednej dla Opery Nova  w Bydgoszczy.

Cedent                                                                 Cesjonariusz