Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr  ......./2008

O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI ZASTĘPSTWA INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ............................ pomiędzy:

Operą Nova w Bydgoszczy z siedzibą w 85-006 Bydgoszcz ul. Focha 5, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury nr EK II 4011/06/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, którą reprezentuje           
- Maciej Figas - Dyrektor

- Krystyna  Skrzypczak –Główna Księgowa

Zwaną dalej „Inwestorem”

a firmą ………………………………………………………………………………………, z siedzibą w ………….  przy ul. ……………….., zarejestrowaną w ………………………………. pod Nr ………….., NIP ……………….., REGON……………………., o kapitale zakładowym ………….. PLN

którą reprezentują:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej "Inwestorem Zastępczym"

o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie wyników postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego Inwestor zleca, a Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do pełnienia w zastępstwie Inwestora obowiązki związane z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa budynku magazynowego na warsztatowo- magazynowy dla Opery Nova w Bydgoszczy” wraz z pełnym zakresem robót towarzyszących uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Szczegółowy opis ww. zakresów robót zawiera dokumentacja projektowa.

- Zakres robót może ulec rozszerzeniu w zakresie niezbędnym aby przebudowywany budynek warsztatowo – magazynowy mógł być oddany do użytku.

§ 2

- Strony ustalają , że umowa o pełnieniu czynności Inwestora  Zastępczego  zawarta zostaje  na okres do całkowitego rozliczenia inwestycji.

- Inwestor zastępczy w ramach ustalonego wynagrodzenia będzie pełnił również czynności nadzoru nad robotami w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlano – instalacyjnych.

§ 3

Do kontaktów w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia i umowy upoważnieni są:

- ze strony „Inwestora”

- Wojciech Bartczak

- ze strony „Inwestora zastępczego”

- ………………………………………………..

-…………………………………………………

§ 4

- Inwestor  Zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa we własnym imieniu na rzecz Inwestora. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących inwestycję.

- Inwestor Zastępczy przy wykonywaniu swoich czynności będzie kierował się zasadami oszczędnego i racjonalnego gospodarowania.

- Inwestor Zastępczy ponosi wobec Inwestora odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

- Naprawianie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.

§ 5

1. Strony ustalają że do szczególnych obowiązków Inwestora Zastępczego w ramach umownego wynagrodzenia należy:

- przekazanie wykonawcom terenu budowy.

- organizowanie i prowadzenie narad roboczych.

- nadzór nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z wykonawcami lub dostawcami, w tym sprawdzanie faktur.

- współpraca oraz kierowanie pytań do projektantów pełniących nadzory autorskie, w tym kierowanie wystąpień o konieczne zmiany w dokumentacji projektowej, wnioskowanie o potwierdzenie przez projektanta w dzienniku budowy wprowadzonych zmian w toku realizacji  w stosunku do przyjętych rozwiązań projektu zasadniczego,

- analiza i opiniowanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych wnioskowanych przez inwestora i / lub wykonawców pod względem ich wartości techniczno-użytkowej oraz wpływu na budżet inwestycji i termin realizacji

- analiza kosztorysów i harmonogramów przedstawionych przez wykonawców robót.

- zapewnienie pełnienia obsługi geodezyjnej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów oraz zapewnienie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

- dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji.

W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do:

- dokonanie odbioru od wykonawców robót dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych, świadectwa, instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno ruchowej (DTR)

- dopilnowania dokonania w dzienniku budowy stosownych zapisów

- powiadomienia Inwestora o gotowości do odbioru końcowego

- uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Inwestora

- zorganizowania i przeprowadzenie odbioru zadnia;

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych (PT) na majątek użytkownika,

- sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego realizowanego zadania.

- przygotowywanie wniosków mających na celu dochodzenie oraz egzekwowanie od projektantów, dostawców i wykonawców należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.

- prowadzenie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych
z właściwym prowadzeniem inwestycji.

- wykonanie w imieniu Inwestora uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawców robót budowlano - instalacyjnych.

- dokonanie przeglądów gwarancyjnych w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji na wykonane roboty budowlano – instalacyjnych,

W przypadku podejmowania przez Inwestora działań dla pozyskania środków z inny źródeł niż budżet Województwa Kujawsko – Pomorskiego (w tym szczególnie z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub z funduszy europejskich) Inwestor Zastępczy będzie przekazywał Inwestorowi wszystkie informacje związane z sformułowaniem wniosków o przydzielenie środków finansowych oraz rozliczaniem inwestycji.

§ 6

- Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i fakturą końcową,

- Wynagrodzenie Inwestora zastępczego za pełnienie czynności, jakie wynikają z niniejszej umowy płatne będą w proporcji do fakturowanych robót budowlano – instalacyjnych oraz fakturowanych wartości opracowanej dokumentacji technicznej.

- Wysokość wynagrodzenia za pełnienie czynności, o których mowa w § 5 stanowić będzie prowizja w wysokości równej wskaźnikowi procentowemu podanego przez Inwestora Zastępczego w ofercie z dnia …… .

- Wynagrodzenie będzie wynosiło  ….. % wartości netto robót budowlano – instalacyjnych oraz wartości dokumentacji technicznej.

- Do wynagrodzenia wyliczonego według zapisu ust. 3 doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Inne koszty wynikłe w trakcie umowy będą opłacane przez Inwestora jedynie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu.

- Z pierwszych faktur stanowiących wynagrodzenie za wykonywane czynności zastępstwa inwestycyjnego utworzone będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………. zł.

- Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego zostanie dokonane po rozliczeniu inwestycji z wykonawcami robót na zadaniu w oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Inwestora Zastępczego za wykonane usługi.

- Płatności regulowane będą w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Inwestora faktury na konto wskazane przez na fakturze.

§ 7

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie utworzone zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………… zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy   zostanie utworzone poprzez wstrzymanie przez Inwestora kwoty ………… zł z pierwszych transz wynagrodzenia.

- Inwestor Zastępczy wnosi 30% kwoty zabezpieczenia tj. …………zł na rachunek wskazany przez Inwestora w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zdeponowane na kwartalnym rachunku bankowym. Inwestor zwróci Inwestorowi Zastępczemu zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inwestora Zastępczego.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób.

- 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego robót od wykonawcy, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz rozliczeniu inwestycji.

- 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymane na okres trwania rękojmi i gwarancji na roboty objęte nadzorem inwestorskim i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wykonanych robót objętych nadzorem inwestorskim.

§ 8

1.   Termin realizacji przedmiotu umowy: pożądany 31 sierpnia 2012 r.

2.   Termin wykonania zamówienia będzie ustalony wg warunków :

- rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

- zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na  użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcami robót i wszelkimi instytucjami finansującymi zadanie.

3.  Realizację robót budowlano – instalacyjnych zaplanowano na 31 sierpnia  2009 r. z możliwością przedłużenia umowy z Wykonawcą w przypadku nie pozyskania w  drugim roku realizacji wystarczających środków na dokończenie inwestycji.

4. W przypadku wystąpienia przyczyn określonych w pkt. 3 o ten sam okres ulegnie  przedłużeniu  termin realizacji przedmiotu umowy.

§ 9

- Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu robót budowlano – instalacyjnych, opracowywania uzupełniającej dokumentacji technicznej oraz postępu innych przedsięwzięć inwestycyjnych.

###### Jeżeli Inwestor zgłosi w tej materii do Inwestora Zastępczego uwagi lub zastrzeżenia, na Inwestorze Zastępczym będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Inwestora niezwłocznie o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 10

- Inwestor ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

a) jeżeli Inwestor Zastępczy nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

b)	jeżeli Inwestor Zastępczy wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Inwestora nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

c)	w razie postawienia firmy Inwestora Zastępczego w stan likwidacji lub upadłości;

d)	w razie wystąpienia sytuacji, przedstawionej w  art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r).

- W razie odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn zależnych od Inwestora Zastępczego Inwestor naliczy Inwestorowi Zastępczemu zryczałtowaną karę umowną w wysokości 10.000,00 zł.

- Inwestor Zastępczy ma prawo odstąpić od umowy o ile przerwa w realizacji zadania spowodowana brakiem finansowania robót będzie dłuższa niż 6 miesięcy.

- Strony za ich obustronną zgodą mogą rozwiązać umowę na każdym etapie jej realizacji za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. W takim przypadku rozliczenie należności nastąpi za dotychczas wykonane prace.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym dla siedziby Inwestora sądom powszechnym.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Inwestora        i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

INWESTOR                                 INWESTOR  ZASTĘPCZY